Na temelju članka 33. i 34. Zakona o proračunu („Narodne novine“br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 8/09,  4/13  i 2/18), Općinsko vijeće Općine  Ružić na 19. sjednici od 12.  prosinca  2020.  donosi

PLAN   RAZVOJNIH PROGRAMA  2021. – 2023. GODINE

Članak 1.

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2021. – 2023. godine iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine i povezani sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Cilj 1. Unapređenje kvalitete života

Mjera 1.1. Gradnja komunalne infrastrukture

| Program/ Aktivnost | Naziv Progr. aktivnosti | Plan 2021 | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Pokazatelj rezultata | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program 1002 Komunalna infrastruktura |  |  |  |  |  |  |  |  | Načelnik, Jedinstveni upravni odjel 00101 |
| K100205 | Izgradnja cesta i cestovne infrastrukture | 310.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | Povećanje metara uređenih cesta | 775 m | 800 m | 1000 m | „ |
| K100206 | Gospodarenje otpadom | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | Novi spremnici | 21 | - | - | „ |
| K100212 | Izgradnja i uređenje nogostupa Gradac | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | Novi kom. objekti |  | - | - | „ |
| PROGRAM Gospodarstvo poljoprivreda 1009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K100902 | Gospodarska zona Midenjak | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | Stvaranje uvjeta Za razvoj poduzetništva | - | - | - | „ |

Mjera 1.2.  Izgradnja i poboljšanje  obrazovne i sportske infrastrukture

| Program/ Aktivnost | Naziv Progr. Aktivnosti | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Pokazatelj rezultata | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM: 1003Predškolski odgoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K100302 | Izgradnja vrtića | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | Broj djece u vrtiću | 35 | 35 | 35 | „ |
| A100301 | Financiranje program predškolskog odgoja | 683.000,00 | 683.000,00 | 683.000,00 | Broj djece u vrtiću | 35 | 35 | 35 | „ |
| PROGRAM 1006: JAVNE POTREBE U SPORTU |  |  |  |  |  |  |  |  | „ |
| K100603 | Izgradnja igrališta Kljaci | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | Površina novih sportskih objekata | 140 m2 | „ |  | „ |
| K100602 | Izgradnja sportskih i rekreacijskih terena | 345.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Površina novih sportskih objekata | 800 m2 | „ | - | „ |
| A100601 | Sportske udruge - donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Broj udruga u proimicanju sporta | 6 | 6 | 6 | „ |

Mjera 1.3. Razvoj lokalne i socijalno osjetljive zajednice

| Program/ Aktivnost | Naziv Progr. Aktivnosti | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Pokazatelj rezultata | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1005: Socijalna zaštita |  |  |  |  |  |  |  |  | „ |
| A100507 | Sufinanciranje prijevoza učenika | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | Broj učenika za sufinanciranje aktivnosti | 37 | 37 | 37 | „ |
| A100501 | Potpore predškolcima, učenicima i studentima | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | Broj učenika i studenata –korisnika pomoći | 183 | 183 | 183 | „ |
| A100503 | Potpore za novorođenu djecu | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | Broj obitelji s novorođenom djecom | 10 | 10 | 10 | „ |
| A100502 | Potpore za novosklopljeni brak | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Broj novosk. brakova | 5 | 5 | 5 | „ |
| A100504 | Ostale potpore stanovništvu (stanovanje) | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | Broj korisnika potpore | 50 | 50 | 50 | „ |

MJERA: 1.4. Razvoj potporne infrastrukture za daljnji razvoj kulturnog i društvenog života

| Program/ Aktivnost | Naziv Progr. Aktivnosti | Plan 2021. | Projekcija 2022. | Projekcija 2023. | Pokazatelj rezultata | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Odgovornost za provedbu mjere (organizacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1004: Obnova i uređenje objekata u Općini |  |  |  |  |  |  |  |  | „ |
| K100401 | Obnova i Uređenje Osnovne škole i Antimalarične stanice u Otavicama | 285.300,00 | 0,00 | 0,00 | Broj obnovljenih kult. dobara | 2 | 2 | 2 | „ |
| K100402 | Obnova i uređenje stare škole u Umljanovićima | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | Broj obnovljenih objekata | 1 | - | - | „ |
| K100403 | Obnova i uređenje stare škole u Mirlović Polju | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | Površina obnovljenih objekata | 180m2 | - | - | „ |
| K100405 | Uređenje Doma Gradac | 0.000,00 | 140.000,00 | 100.000,00 | Broj obnovljenih i uređenih objekata | 0 | 1 | 1 | „ |
| K100404 | Uređenje škole Ćavoglave | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | Obnovljeni objekti | 1 | 0 | 0 |  |
| PROGRAM 10011: Kultura, religija i udruge građana |  |  |  |  |  |  |  |  | „ |
| A101101 | Djelatnosti udruga i službi u kulturi | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | Donacije KUD-ima, kulturne manifestacije | 4 | 4 | 4 | „ |

Mjera1.5. Ostale udruge građana i aktivnosti

| PROGRAM 1008 ZAŠTITA OD POŽARA I SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100802 | Dobrovoljno vatrogasno društvo | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | Broj članova | 30 | 30 | 30 | „ |
| K100803 | Civilna zaštita | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Bolja organiziranost u izvan. okolnostima | 50% | 50% | 50% | „ |
| K100805 | Obnova vatrogasnog doma Kljaci | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | Površina obnovljenog i uređenog prostora | 300m2 | 300m2 | 300 m2 | „ |

Članak 2.

Plan  razvojnih programa Općine Ružić 2021. – 2023. godine ja sastavni dio Proračuna za  2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆ INE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK

Ante Duran