Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20, 145/24 ) i članka 42. Statuta Općine Ružić (Službeni vjesnik Šibensko-kninske  županije broj 7/21), Općinski Načelnik Općine Ružić dana 28. veljače 2025. godine, donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju  Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Ružić za 2024.  godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini („Službeno glasilo Općine Ružić“ br. 5/23, 3/24, 6/24) je planiran u iznosu 106.201,00 EUR,  a izvršen u iznosu 65.617,71 ili 61,78 %.

Za izvršenje programa planirani su i izvršeni sljedeći izvori financiranja:

| Izvor financiranja | Plan 2024 | Izvršenje 2024. |
| --- | --- | --- |
| Komunalna naknada i ostali prihodi po posebnim propisima | 34.020,00 | 17.980,87 |
| Ostala proračunska sredstva, opći prihodi i primici, višak | 72.181,00 | 47.636,84 |
| UKUPNO | 106.201,00 | 65.617,71 |

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture u 2024. godini izvršeno je kako slijedi:

| Aktivnost | Opis | Plan 2024. | Izvršenje 2024. godina | Izvršenje izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A100201 | Potrošak električne energije za javnu rasvjetu | 67.131,00 | 38.980,50 | Prihodi za posebne namjene 9.880,00 Višak prihoda 29.100,50 |
| A100201 | Tekuće održavanje javne rasvjete | 3.500,00 | 803,11 | Prihodi za posebne namjene 803,11 |
| A100201 | Materijal za javnu rasvjetu | 3.500,00 | 1.207,00 | Prihodi za posebne namjene 1.207,00 |
| A100202 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 20.000,00 | 11.827,79 | Prihodi za posebne namjene 1.687,50 Višak prihoda 10.140,29 |
| A100203 | Održavanje poljskih, šumskih putova i javnih površina | 5.500,00 | 3.268,75 | Prihodi za posebne namjene 3.268,75 |
| A100203 | Materijal za komunalna održavanja | 6.640,00 | 1.134,51 | Prihodi za posebne namjene 1.134,51 |
| A100203 | Odvoz otpada sa groblja | 11.500,00 | 8.396,05 | Opći/višak prihoda 8.396,05 |
| T100211 | Sanacija divljih deponija | 5.310,00 | 0,00 | Višak prihoda 0,00 |
|  | UKUPNO | 106.201,00 | 65.617,71 | UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA 65.617,71 |

Članak 3

I. Za javnu rasvjetu, potrošnju i mrežarinu  utrošeno je 38.980,50 eura, tekuće održavanje javne rasvjete 803,11 eura po računima „Gradske čistoće“ Drniš, a materijal je nabavljen u „Gradeko“ d.o.o.

Analizirajući račune za utrošenu električnu energiju za JR vidi se da je u 2024. godini je smanjena potrošnje električne energije za javnu rasvjetu u odnosu na prethodne godine.

Navedeno smanjenje potrošnje električne energije ostvareno je provedbom mjera energetske učinkovitosti kroz modernizaciju sustava javne rasvjete koja je obuhvatila zamjenu 935 zastarjelih rasvjetnih tijela koja su zamijenjena sa energetski učinkovitim i modernim LED svjetiljkama.

II. Za tekuće održavanje cesta utrošeno  je 11.827,79 eura. Ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta u 2024. godini je sklopljen s Poduzećem za ceste Šibenik za četiri privremene situacije ukupno je plaćeno 11.265,29 eura i Obrtu „Festa“  562,50 eura gdje se radilo o hitnoj intervenciji.

Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta  je održavanje površina koje se koriste za promet i koje su pristupačne većem broju korisnika i to: popravak udarnih rupa, nabava i dovoz materijala i strojna ugradnja materijala, kao i košnja trave u ljetnom periodu.

III. Za održavanje poljskih, šumskih putova i ostalih javnih površina temeljem ugovora o održavanju, utrošeno ukupno 3.268,75 eura, a angažiran je Obrt „Festa“.

IV. Za  materijal za nasipanje i održavanje  putova (jalovina) utrošeno je 1.134,51 eura, a nabavljena kod „Mikrosiverita za dom“.

V. Usluge odvoza smeća i otpada vršila je  Gradska čistoća d.o.o. Drniš, a plaćeno je po ispostavljenim računima za izvršene usluge, odvoz prosječno dva puta mjesečno velikih kontejnera u grobljima kao i kanti za miješani komunalni otpad.

VI. Sanacija divljih deponija nije izvršena u obračunskom razdoblju.

Članak 4.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

KLASA: 363-01/23-01/15

URBROJ: 2182-8-01-25-4

Gradac, 28. veljače 2025. godine

OPĆINA RUŽIĆ

NAČELNIK

Dalibor Durdov, v.r.