**6.**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2019. GODINE**

**Izvršenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu:**

**Cilj 1. Unapređenje kvalitete života**

**Mjera 1.1. Gradnja komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **Aktivnost** | **Naziv**  **Progr. aktivnosti** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2019.** |
| **Program 1002 Komunalna infrastruktura** |  |  |  |  |  |
| **K100205** | **Izgradnja cesta i cestovne infrastrukture** | **2.010.000,00** | **1.888.054,30** | **Povećanje metara uređenih cesta** |  |
| **K100207** | **Tematski putovi** | **185.000,00** | **0,00** | **Povećanje uređenih tematskih putova** | **1000 m** |
| ***K100208*** | **Stambena zona Ružić** | **35.000,00** | **0,00** | **Uređenost stambenih zona** | **10000 m** |
| ***K100206*** | **Učinkovito gospodarenje otpadom** | **60.000,00** | **0,00** | **Novi spremnici** | **50** |
| ***K100212*** | **Izgradnja i uređenje nogostup Gradac** | **670.000,00** | **30.000,00** | **Novi kom. objekti** |  |
| ***K100210*** | **Nabavka komunalne opreme** | **145.000,00** | **44.125,00** | **Uređenost prostora** |  |
| ***PROGRAM Gospodarstvo poljoprivreda***  ***1009*** |  |  |  |  |  |
| ***K100902*** | **Gospodarska zona Midenjak** | **21.000,00** | **0,00** | **Stvaranje uvjeta Za razvoj poduzetništva** | **-** |

**Mjera 1.2. Izgradnja i poboljšanje obrazovne i sportske infrastrukture**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **Aktivnost** | **Naziv**  **Progr. Aktivnosti** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2019.** |
| **PROGRAM: 1003Predškolski odgoj** |  |  |  |  |  |
| **K100302** | **Izgradnja vrtića** | **6.052.775,00** | **3.218.710,30** | **Broj djece u vrtiću** | **30** |
| **A100301** | **Financiranje program predškolskog odgoja** | **123.000,00** | **123.051,05** | **Broj djece u vrtiću** |  |
| **PROGRAM 1006: JAVNE POTREBE U SPORTU** |  |  |  |  |  |
| **K100603** | **Izgradnja i uređenje igrališta Kljaci** | **230.000,00** | **227.978,10** | **Površina novih sportskih objekata** | **140 m2** |
| **K100602** | **Izgradnja i uređenje sportskih i rekreacijskih terena** | **180.000,00** | **84.361,19** | **Površina novih sportskih objekata** | **800 m2** |
| **A100601** | **Sportske udruge - donacije** | **25.000,00** | **9.000,00** | **Broj udruga u proimicanju sporta** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |

**Mjera 1.3. Razvoj lokalne i socijalno osjetljive zajednice**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **Aktivnost** | **Naziv**  **Progr. Aktivnosti** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2019.** |
| **PROGRAM 1005:**  **Socijalna zaštita** |  |  |  |  |  |
| **A100507** | **Sufinanciranje prijevoza učenika** | **125.000,00** | **128.831,00** | **Broj učenika za sufinanciranje aktivnosti** | **37** |
| **A100501** | **Potpore predškolcima, učenicima i studentima** | **206.000,00** | **160.000,00** | **Broj učenika i studenata –korisnika pomoći** | **183** |
| **A100503** | **Potpore za novorođenu djecu** | **92.000,00** | **92.000,00** | **Broj obitelji s novorođenom djecom** | **10** |
| **A100502** | **Potpore za novosklopljeni brak** | **16.000,00** | **12.000,00** | **Broj novosk. Brakova** | **4** |
| **A100504** | **Ostale potpore stanovništvu (stanovanje)** | **78.000,00** | **54.763,52** | **Broj korisnika potpore** | **58** |

**MJERA: 1.4. Razvoj potporne infrastrukture za daljnji razvoj kulturnog i društvenog života**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **Aktivnost** | **Naziv**  **Progr. Aktivnosti** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2019.** |
| **PROGRAM 1004: Obnova i uređenje objekata u Općini** |  |  |  |  |  |
| **K100401** | **Obnova i Uređenje Osnovne škole i Antimalarične stanice u Otavicama** | **275.000,00** | **2.662,50** | **Broj obnovljenih kult. dobara** | **2** |
| **K100402** | **Obnova i uređenje stare škole u Umljanovićima** | **334.000,00** | **0,00** | **Broj obnovljenih objekata** | **1** |
| **K100403** | **Obnova i uređenje stare škole u Mirlović Polju** | **30.000,00** | **29.062,50** | **Površina obnovljenih objekata** | **180m2** |
| **K100404** | **Uređenje škole u Čavoglavama** | **90.000,00** | **32.625,00** | **Broj obnovljenih objekata** | **1** |
| **K100405** | **Uređenje Doma Gradac** | **12.000,00** | **11.605,63** | **Broj obnovljenih objekata** | **1** |
| **PROGRAM 1007: Religija, politika, kultura** |  |  |  |  |  |
| **A100703** | **Kultura** | **90.000,00** | **50.000,00** | **Donacije KUD-ima, kulturne manifestacije** | **3** |

**Mjera1.5. Ostale udruge građana i aktivnosti**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1008 ZAŠTITA OD POŽARA I SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠ:** |  |  |  |  |  |
| **Program/**  **Aktivnost** | **Naziv**  **Progr. Aktivnosti** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Ciljana vrijednost 2019.** |  |
| **A100802** | **Dobrovoljno vatrogasno društvo** | **100.000,00** | **100.000,00** | **Broj članova** |  |
| **K100803** | **Civilna zaštita** | **10.000,00** | **0,00** | **Bolja organiziranost u izvan. okolnostima** |  |
| **K100805** | **Obnova vatrogasnog doma Kljaci** | **520.000,00** | **0,00** | **Površina obnovljenog i uređenog prostora** |  |