

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA RUŽIĆ**

**NAČELNIK**

KLASA: 363-01/16-01/9

URBROJ: 2182-08-01-18-4

Gradac, 30. ožujka 2018.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 , 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 48. Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 8/09, 4/13 i 2/18 ), dana 30. ožujka 2018. godine, Načelnik donosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u**

**Općine Ružić za 2017. godinu**

**I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2017. godine izvršen Program gradnje komunalne infrastrukture u Općine Ružić u 2017. godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 17/16, 11/17 i 13/17) kako slijedi:

1. Uređenje (asfaltiranje) cesta planirano je 834.567,00 kuna, a izvršeno je 395.996,60 kuna i to asfaltiranje ceste za Gornji Gradac u dužini jednog kilometra.
2. Za izradu Izmjena prostornog plana općine planirano je 126.075,00 kuna, a izvršeno je 70.000,00 kuna. Sredstva su utrošena za izradu Izmjena i dopuna prostornog plana Općine koji je plaćen u cijelosti i poslan na suglasnost nadležnom Županijskom uredu. Planirana sredstva za izradu strateške procjene za Izmjene i dopune prostornog plana (40.000,00 kuna) nisu izvršena iz razloga što smo dobili potrebne suglasnosti po kojima nije potrebna izrada takve procjene.
3. Za nabavku oglasnih ploča i opreme, upravljački sat za zvona, za koje je planirano 29.000 kuna, izvršeno je 19.587,50 i to za tri oglasne ploče postavljene kod crkvi i upravljački sat za zvona za crkvu Sv. Ilije u Kljacima.
4. Za nabavku kanti za otpad planirano je 80.000,00 kuna i izvršeno u istom iznosu kao kapitalna pomoć „Gradskoj čistoći“ Drniš...
5. Ostali planirani izdaci po Programu nisu izvršeni.
6. Izvor financiranja za izvršenje ovog Programa su sredstva :

tekuće pomoći u iznosu 35.000,00 kuna

kapitalne pomoći u iznosu 135.000,00 kuna,

ostala proračunska sredstva (višak) u iznosu 395.584,10 kuna.

**II.**

Ukupno planiran Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini je 1.209.642,00 kuna, a izvršen u iznosu 565.584,10 kuna ili 46.75 %.

**III.**

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

**NAČELNIK**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ante Pijuk, mag.ing.aedif.**

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. («Narodne novine» br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 , 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 34. Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 8/09, 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Ružić na sjednici od 2018. godine, donosi

***Z A K LJ U Č A K***

***o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje***

***komunalne infrastrukture u Općini Ružić za 2017. godinu***

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Ružić za 2017. godinu koje je sastavni dio ovog Zaključka.

1. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“

KLASA: 363-01/16-01/9

URBROJ: 2182/08-18-02-5

Gradac, 2018.

***OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ***

***PREDSJEDNIK***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ante Duran***