**6.**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2020. GODINE**

**Izvršenje Plana razvojnih programa za 2020. godinu:**

**Cilj 1. Unapređenje kvalitete života**

**Mjera 1.1. Gradnja komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **Aktivnost** | **Naziv**  **Progr. aktivnosti** | **Plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2020.** |
| **Program 1002 Komunalna infrastruktura** |  |  |  |  |  |
| **K100205** | **Izgradnja cesta i cestovne infrastrukture** | **980.625,00** | **903.966,33** | **Povećanje metara uređenih cesta** | **2500 m** |
| **K100207** | **Tematski putovi** | **0,00** | **0,00** | **Povećanje uređenih tematskih putova** | **0,00** |
| ***K100206*** | **Gospodarenje otpadom** | **60.000,00** | **2.475,00** | **Novi spremnici** | **6** |
| ***K100212*** | **Izgradnja i uređenje nogostup Gradac** | **82.000,00** | **0,00** | **Novi kom. objekti** |  |
| ***K100210*** | **Nabavka komunalne opreme** | **0,00** | **0,00** | **Uređenost prostora** |  |
| ***PROGRAM Gospodarstvo poljoprivreda***  ***1009*** |  |  |  |  |  |
| ***K100902*** | **Gospodarska zona Midenjak** | **0,00** | **0,00** | **Stvaranje uvjeta Za razvoj poduzetništva** | **-** |

**Mjera 1.2. Izgradnja i poboljšanje obrazovne i sportske infrastrukture**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **Aktivnost** | **Naziv**  **Progr. Aktivnosti** | **Plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2020.** |
| **PROGRAM: 1003Predškolski odgoj** |  |  |  |  |  |
| **K100302** | **Izgradnja vrtića** | **3.265.973,00** | **3.253.450,97** | **Broj djece u vrtiću** | **35** |
| **A100301** | **Financiranje program predškolskog odgoja** | **188.000,00** | **136.557,91** | **Broj djece u vrtiću** | **35** |
| **PROGRAM 1006: JAVNE POTREBE U SPORTU** |  |  |  |  |  |
| **K100603** | **Izgradnja i uređenje igrališta Kljaci** | **0,00** | **0,00** | **Površina novih sportskih objekata** | **0** |
| **K100602** | **Izgradnja i uređenje sportskih i rekreacijskih terena** | **15.000,00** | **13.342,29** | **Površina novih sportskih objekata** |  |
| **A100601** | **Sportske udruge - donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **Broj udruga u proimicanju sporta** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |

**Mjera 1.3. Razvoj lokalne i socijalno osjetljive zajednice**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **Aktivnost** | **Naziv**  **Progr. Aktivnosti** | **Plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2020.** |
| **PROGRAM 1005:**  **Socijalna zaštita** |  |  |  |  |  |
| **A100507** | **Sufinanciranje prijevoza učenika** | **61.760,00** | **65.678,50** | **Broj učenika za sufinanciranje aktivnosti** | **37** |
| **A100501** | **Potpore predškolcima, učenicima i studentima** | **176.000,00** | **157.300,00** | **Broj učenika i studenata –korisnika pomoći** | **183** |
| **A100503** | **Potpore za novorođenu djecu** | **75.000,00** | **74.000,00** | **Broj obitelji s novorođenom djecom** | **10** |
| **A100502** | **Potpore za novosklopljeni brak** | **20.000,00** | **16.000,00** | **Broj novosk. Brakova** | **4** |
| **A100504** | **Ostale potpore stanovništvu (stanovanje)** | **62.000,00** | **51.038,88** | **Broj korisnika potpore** | **58** |

**MJERA: 1.4. Razvoj potporne infrastrukture za daljnji razvoj kulturnog i društvenog života**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **Aktivnost** | **Naziv**  **Progr. Aktivnosti** | | **Plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2020.** |
| **PROGRAM 1004: Obnova i uređenje objekata u Općini** |  | |  |  |  |  |
| **K100401** | **Obnova i Uređenje Osnovne škole i Antimalarične stanice u Otavicama** | | **275.313,00** | **0,00** | **Broj obnovljenih kult. dobara** | **0** |
| **K100402** | **Obnova i uređenje stare škole u Umljanovićima** | | **427.000,00** | **423.327,14** | **Broj obnovljenih objekata** | **1** |
| **K100403** | **Obnova i uređenje stare škole u Mirlović Polju** | | **0,00** | **0,00** | **Površina obnovljenih objekata** | **0** |
| **K100404** | **Uređenje škole u Čavoglavama** | | **0,00** | **0,00** | **Broj obnovljenih objekata** | **0** |
| **K100405** | **Uređenje Doma Gradac** | | **6.000,00** | **5.700,00** | **Broj obnovljenih objekata** | **1** |
| **PROGRAM 10011: Kultura, religija i udruge građana** |  | |  |  |  |  |
| **A101101** | **Djelatnosti udruga i službi u kulturi** | | **14.500,00** | **14.500,00** | **Donacije KUD-ima, kulturne manifestacije** | **3** |
| **PROGRAM REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKIH TIJELA 1001** |  | |  |  |  |  |
| **K100108** | **Postvljanje WIFI mreže na prostoru Općine** | **111.455,00** | | **111.455,00** | **Bolja povezanosti i dostupnost interneta** | **4 lokacije** |

**Mjera1.5. Ostale udruge građana i aktivnosti**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1008 ZAŠTITA OD POŽARA I SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠ:** |  |  |  |  |  |
| **Program/**  **Aktivnost** | **Naziv**  **Progr. Aktivnosti** | **Plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Ciljana vrijednost 2020.** |  |
| **A100802** | **Dobrovoljno vatrogasno društvo** | **95.000,00** | **95.000,00** | **Broj članova** |  |
| **K100803** | **Civilna zaštita** | **10.000,00** | **335,39** | **Bolja organiziranost u izvan. okolnostima** |  |
| **K100805** | **Obnova vatrogasnog doma Kljaci** | **0,00** | **0,00** | **Površina obnovljenog i uređenog prostora** |  |