

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA RUŽIĆ**

**NAČELNIK**

KLASA: 363-01/19-01/ 14

URBROJ: 2182-08-01-21-4

Gradac, 22. veljače 2021.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 48. Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 8/09, 4/13 i 2/18 ), dana 22, veljače 2021. godine, Načelnik donosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u**

**Općine Ružić za 2020. godinu**

**I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 19/19, 12/20 i 19/20) kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.broj | Objekti i uređaji kom. infrastrukture | Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2020. godini (kn) | Realizirana financijska sredstva u 2020. godini (kn) |
| 1 | PROMETNICE  Izgradnja (asfaltiranje) cesta  Troškovnička dokumentacija i nadzor  IZVOR FINANCIRANJA  Kapitalne pomoći (MRRFEU)  Opći prihodi i primitci, višak prihoda | 980.625,00  30.625,00  800.000,00  180.625,00 | 873.341,33  30.625,00  736.337,77  167.628,56 |
| 2 | NOGOSTUP GRADAC  Izgradnja nogostupa u Gradcu – usluge vještačenja  Otkup zemljišta za nogostup u Gradcu  IZVOR FINANCIRANJA  Opći prihodi i primitci, višak prihoda | 12.000,00  70.000,00  82.000,00 | 0,00  0,00  0,00 |
|  | UKUPNO Objekti i uređaji komunalne infrastrukture | 1.062.625,00 | 903.966,33 |
|  | UKUPNO Izvor financiranja | 1.062.625,00 | 903.966,33 |
|  |  |  |  |

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini je planiran u iznosu 1.062.625,00 kuna, a izvršen u iznosu 903.966,33 kuna ili 85,06 %.

**II.**

Izvor sredstava za izvršenje Programa:

* 736.337,77 kuna, sredstva iz programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
* 167.628,56 kuna, sredstava općinskog proračuna.

**III.**

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

**NAČELNIK**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ante Pijuk, mag.ing.aedif.**