,

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA RUŽIĆ

NAČELNIK

KLASA: 363-01/21-01/14

URBROJ: 2182-8-01-23-3

Gradac, 22. veljače 2023. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 42. Statuta Općine Ružić (Službeni vjesnik Šibensko-kninske  županije“ broj 7/21), Općinski načelnik, dana 22.veljače 2023. godine, donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja objekata  komunalne infrastrukture u

Općine Ružić za 2022. godinu

I.

Utvrđuje se da  je u tijeku 2022. godine izvršen Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Ružić  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 21/21, „Službeno glasilo Općine Ružić“ br. 3/22) kako slijedi:

II. OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I IZVORI FINANCIRANJA

|  | Plan | Izvršenje |
| --- | --- | --- |

| - PROMETNICE Geodetske podloge za nerazvrstane ceste ---------------------------------------------------------------- IZVOR FINANCIRANJA: Prihodi za posebne namjene | 30.000,00 ------------------- 30.000,00 | 0,00 ------------------------- 0,00 |
| --- | --- | --- |
| - NOGOSTUP GRADAC Izgradnja nogostupa u Gradcu Otkup zemljišta za nogostup u Gradcu ----------------------------------------------------------------- IZVOR FINANCIRANJA: Opći i prihodi i primici | 0,00 0,00 --------------------- 0,00 | 0,00 0,00 -------------------------- 0,00 |
| - NABAVKA KOMUNALNE OPREME Nabava i ugradnja prometnih putokaza i tabli dobrodošlice ------------------------------------------------------ IZVOR FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici | 80.000,00 --------------------- 80.000,00 | 56.784,38 ----------------------- 56.784,38 |
| - UREĐENJE GROBLJA Uređenje pristupne ceste i procesijske staze oko groblja Kljaci -------------------------------------------------------------- IZVOR FINANCIRANJA: Kapitalne pomoći Opći prihodi i primici ______________________________ UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA | 150.000,00 --------------------- 100.000,00 50.000,00 _________ 150.000,00 | 129.190,70 ------------------------- 90.583,00 38.607,70 _________ 129.190,70 |
| 5.STAMBENA ZONA RUŽIĆ DPU stambene zone ----------------------------------------------------------------- IZVOR FINANCIRANJA Višak prihoda ______________________ | 40.000,00 -------------------- 40.000,00 | 0,00 -------------------- 0,00 |
| UKUPNO OBJEKTI I UREĐAJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 300.000,00 | 185.975,08 |
| UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA | 300.000,00 | 185.975,08 |

III ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – IZVORI FINANCIRANJA

Ukupni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavku opreme je slijedeći:

- Opći prihodi i primici, višak prihoda	         			  95.392,08 kn

- Kapitalne pomoći						               90.583,00 kn

UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA			             185.975,08 kn

Izvršenje Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

NAČELNIK

__________________

Dalibor Durdov